# INFORMAÇÕES GERAIS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data:** | 15/05/2014 | **Horário:** | Das 14:30 horas às 15:00 horas | **Local:** | Ouvidoria |
| **Autor:** | Maria Luiza Castro Passini | | | **Revisor:Data:** | Ouvidoria, Deusdete  16/05/2014 |

# OBJETIVO DA REUNIÃO

A reunião teve como objetivo analisar os Casos de Uso encaminhados para validação final.

# PENDÊNCIAS DE REUNIÕES ANTERIORES

Análise dos artefatos atualizados para a primeira iteração do Projeto SISOUV.

# PAUTA

A reunião iniciou-se com a revisão dos itens de ação da reunião anterior onde foram replanejados os prazos de acordo com o responsável pelo item.

Em seguida, foram esclarecidas e atualizadas algumas dúvidas referentes aos documentos avaliados pela equipe da Ouvidoria.

Para finalizar ficou acordada a atualização das mudanças identificadas para aprovação final.

A próxima reunião ficou agendada para próxima quinta (22/05) às 14:30 hs.

# PONTOS DE AÇÃO

| **Ação** | **Responsável** | **Prazo** |
| --- | --- | --- |
| Informar dados referentes ao perfil dos usuários da Ouvidoria, e cadastro dos órgãos responsáveis pelo tratamento das manifestações. | Ouvidoria | 19/05 |
| Atualizar as regras de negócio e as especificações de tela dos Casos de Uso de acordo com a reunião. | Maria Luiza | 12/05 |
| Encaminhar sugestão para tratamento dos Casos de Uso por iteração. | Maria Luiza | 19/05 |
| Avaliar as telas do TCU para as próximas reuniões. | Ouvidoria | 26/05 |

# PARTICIPANTES E AUTENTICAÇÃO

| **Participante** | **Lotação** | **E-mail** | **Assinatura** |
| --- | --- | --- | --- |
| Tatiana Aparecida Estanislau de Souza Pessoa | Ouvidoria | estanisl@stj.jus.br |  |
| Thaíssa da Silveira Nascimento Matos | Ouvidoria | thaissa@stj.jus.br |  |
| Dalila Taís Miguel de Souza ‎ | Ouvidoria | dalila@stj.jus.br |  |
| Maria Luiza Passini | CTIS | maria.passini@ctis.com.br |  |