# INFORMAÇÕES GERAIS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | 26/05/2014 | **Horário** | Das 11:00 horas às 11:40 horas | **Local** | Ouvidoria |
| **Autor:** | Maria Luiza Castro Passini | | | **Revisor:**  **Data:** | Ouvidoria, Deusdete  26/05/2014 |

# OBJETIVO DA REUNIÃO

A reunião teve como objetivo analisar os Casos de Uso da Iteração 02.

# PENDÊNCIAS DE REUNIÕES ANTERIORES

Não há.

# PAUTA

A reunião iniciou-se com a análise do planejamento das entregas por iteração na fase de Elaboração do Projeto SISOUV.

Foram identificados que os casos de uso UC005\_Usuário\_Ouvidoria e UC009\_Consultar Histórico de Unidades\_Usuário\_Interno precisam de maiores esclarecimentos para verificar a necessidade de elaboração.

Em seguida, foram analisadas as telas utilizadas pelo TCU para concessão de perfis para que possam ser adaptadas de acordo com a necessidade do STJ.

O Deusdete informou que as aplicações com tecnologia java do STJ não seguem um padrão único de arquitetura. Entretanto, a Maria Luiza sugeriu que a identidade visual pudesse seguir o padrão utilizado atualmente no mercado desde o início da elaboração do Projeto da Ouvidoria.

Ficou acordado que a equipe de desenvolvimento poderá realizar alguns ajustes na tela já apresentadas para atender este padrão buscando sempre a qualidade do trabalho.

# PONTOS DE AÇÃO

| **Ação** | **Responsável** | **Prazo** |
| --- | --- | --- |
| Preparar as telas dos Casos de Uso definidos para esta iteração a serem apresentadas. | Maria Luiza | 29/05 |
| Encaminhar o caminho do web service para consultar o CPF | Deusdete | 26/05 |
| Verificar detalhes dos casos de uso UC005\_Usuário\_Ouvidoria e UC009\_Consultar Histórico de Unidades\_Usuário\_Interno | Maria Luiza | 29/05 |

# PARTICIPANTES E AUTENTICAÇÃO

| **Participante** | **Lotação** | **E-mail** | **Assinatura** |
| --- | --- | --- | --- |
| Deusdete Paixão | STJ | deusdete@stj.jus.br |  |
| Maria Luiza Passini | CTIS | maria.passini@ctis.com.br |  |