# INFORMAÇÕES GERAIS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data:** | 29/05/2014 | **Horário:** | Das 15:00 horas às 16:00 horas | **Local:** | Ouvidoria |
| **Autor:** | Maria Luiza Castro Passini | | | **Revisor:**  **Data:** | Ouvidoria, Deusdete  02/06/2014 |

# OBJETIVO DA REUNIÃO

A reunião teve como objetivo analisar as telas dos primeiros Casos de Uso da Iteração 02.

# PENDÊNCIAS DE REUNIÕES ANTERIORES

Não há.

# PAUTA

A reunião iniciou-se com a análise das propostas de tela planejadas para a Iteração 02 do Projeto da Ouvidoria.

Ficaram acordadas regras de negócio e modificações nos Casos de Usos:

1. O sistema deve atualizar o perfil e acesso do usuário atual para usuário interno do STJ sempre que o servidor for transferido de unidade no STJ. O objetivo é garantir a segurança de acesso ao sistema.
2. O sistema deve receber uma carga inicial da base do RH e recuperar somente os dados necessários relacionados ao servidor.
3. O sistema deve permitir o cadastramento e alteração do e-mail das unidades do STJ para efeito de encaminhamento de manifestações da Ouvidoria, mas a indicação e a associação de usuários a esse e-mail ficará a cargo dos responsáveis pelas unidades a qual o e-mail está associado.
4. Alterar o nome dos Casos de Usos:

* Cadastrar Perfil para Gerenciar Perfil.
* Cadastrar Órgão para Gerenciar Órgão\_Unidade.
* Manter Perfil Acesso para dois Casos de Uso: Associar Funcionalidade ao Perfil e Associar Usuário ao Perfil.

1. Alterar o nome dos campos:

* Perfil da tabela Manter Perfil para Acesso.
* Órgão para Unidade/Órgão do Caso de Uso Cadastrar Órgão.

1. Incluir Identificador (interno e externo) na consulta do Caso de Uso Gerenciar Órgão\_Unidade.

A próxima reunião ficou agendada para próxima quinta (05/06) à 14:30 horas.

# PONTOS DE AÇÃO

| **Ação** | **Responsável** | **Prazo** |
| --- | --- | --- |
| Preparar as telas dos Casos de Uso definidos para esta iteração. | Maria Luiza | 05/06 |
| Enviar tabela origem do sistema justiça para análise da Ouvidoria. | Deusdete | 05/06 |
| Identificar a tabela de lotação utilizada no sistema de RH do STJ para retorno do usuário ao perfil padrão quando houver mudança de lotação. | Deusdete | 05/06 |

# PARTICIPANTES E AUTENTICAÇÃO

| **Participante** | **Lotação** | **E-mail** | **Assinatura** |
| --- | --- | --- | --- |
| Deusdete Paixão | STJ | deusdete@stj.jus.br |  |
| Tatiana Aparecida Estanislau de Souza Pessoa | Ouvidoria | estanisl@stj.jus.br |  |
| Dalila Taís Miguel de Souza ‎ | Ouvidoria | dalila@stj.jus.br |  |
| Maria Luiza Passini | CTIS | maria.passini@ctis.com.br |  |