# INFORMAÇÕES GERAIS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data:** | 12/06/2014 | **Horário:** | Das 10:00hs às 11:00hs | **Local:** | STJ |
| **Autor:** | Maria Luiza Castro Passini | | | **Revisor:Data:** | Ouvidoria, Deusdete |

# OBJETIVO DA REUNIÃO

A reunião teve como objetivo apresentar e revisar as interfaces dos 4 (quatro) casos de uso para avaliação.

# PENDÊNCIAS DE REUNIÕES ANTERIORES

Levar atas das reuniões realizadas para assinatura.

# PAUTA

A reunião teve início com a avaliação das telas apresentando os novos campos solicitados pela Ouvidoria para Gerenciar Órgão e Unidade.

Em seguida, foram estabelecidas as seguintes regras de negócio:

1. Não será necessário apresentar o identificador interno e externo, mas cadastramento do sistema
2. Será possível alterar o e-mail, responsável e telefone das unidades.
3. Será realizada uma carga inicial dos dados das Unidades.
4. Apresentar somente nome e sigla da unidade.

Para iniciar a iteração 03, ficou acordado que serão definidas as novas telas, com base nas telas do TCU, para que possam ser preparadas já com as devidas mudanças.

A próxima reunião ficou agendada para semana que vem.

# PONTOS DE AÇÃO

| **Ação** | **Responsável** | **Prazo** |
| --- | --- | --- |
| Verificar se existe os dados referente à localização da Unidades. | Deusdete | 18/06 |
| Verificar o uso de pop up para mensagens. | Maria Luiza | 18/06 |
| Verificar a qtde. máxima possível de servidores na tela de visualização | Maria Luiza | 18/06 |

# PARTICIPANTES E AUTENTICAÇÃO

| **Participante** | **Lotação** | **E-mail** | **Assinatura** |
| --- | --- | --- | --- |
| Deusdete Paixão | STJ | deusdete@stj.jus.br |  |
| Tatiana Aparecida Estanislau de Souza Pessoa | Ouvidoria | estanisl@stj.jus.br |  |
| Dalila Taís Miguel de Souza ‎ | Ouvidoria | dalila@stj.jus.br |  |
| Maria Luiza Passini | CTIS | maria.passini@ctis.com.br |  |