# INFORMAÇÕES GERAIS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | 21/08/2014 | **Horário** | Das 14:30hs às 16:00hs | **Local** | Ouvidoria |
| **Autor:** | Maria Luiza Castro Passini | | | **Revisor:Data:** | Ouvidoria, Deusdete  02/09/2014 |

# OBJETIVO DA REUNIÃO

A reunião teve como objetivo apresentar os protótipos dos Casos de Uso da Iteração 04 e 05 do Projeto SISOUV.

# PENDÊNCIAS DE REUNIÕES ANTERIORES

Não se aplica.

# PAUTA

A reunião teve início com a apresentação e atualização de cada uma das seguintes telas e suas respectivas iterações:

**Iteração 04:**

- IT011: Distribuir Manifestação Recebida

- IT012: Imprimir Manifestação

**Iteração 05:**

- IT013: Manter Manifestações Aguardando Unidade

- IT014: Manter Manifestações Retornou Unidade

- IT015: Manter Manifestações Aguardando Revisão

Em seguida, foi possível analisar os campos necessários para o próximo Caso de Uso Manter Recurso 01. Identificou-se a necessidade de alterar o Caso de Uso UC003 - Cadastrar Manifestação da Iteração 01, incluindo como tipo Recurso 01 e 02 e a opção de anexo durante o Cadastro da Manifestação, tanto para Ouvidoria quanto para a LAI (Lei de Acesso à Informação). Porém, esta mudança será analisada e confirmada a partir do envio da tela para análise.

Até o momento, o modelo de dados ainda não foi aprovado, ou seja, desde o dia 20 de Maio (data da primeira entrega). Será necessário avaliar as mudanças no Caso de Uso Cadastrar Manifestação.

# PONTOS DE AÇÃO

| **Ação** | **Responsável** | **Prazo** |
| --- | --- | --- |
| Encaminhar os artefatos de especificação de tela para avaliação final. | Maria Luiza | 28/08 |
| Encaminhar as propostas de tela Manter Recurso 01 e Cadastrar Manifestação alterada para análise. | Maria Luiza | 28/08 |

# PARTICIPANTES E AUTENTICAÇÃO

| **Participante** | **Lotação** | **E-mail** | **Assinatura** |
| --- | --- | --- | --- |
| Tatiana Aparecida Estanislau de Souza Pessoa | Ouvidoria | estanisl@stj.jus.br |  |
| Dalila Taís Miguel de Souza ‎ | Ouvidoria | dalila@stj.jus.br |  |
| Deusdete Paixão | STJ | deusdete@stj.jus.br |  |
| Maria Luiza Castro Passini | CTIS | maria.passini@ctis.com.br |  |