# INFORMAÇÕES GERAIS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | 11/09/2014 | **Horário** | Das 14:30hs às 15:30hs | **Local** | Ouvidoria |
| **Autor:** | Maria Luiza Castro Passini | | | **Revisor:Data:** |  |

# OBJETIVO DA REUNIÃO

A reunião teve como objetivo apresentar os Casos de Uso Manter Assunto e Manter Palavras-Chave da Iteração 07 do Projeto SISOUV.

# PENDÊNCIAS DE REUNIÕES ANTERIORES

Não se aplica.

# PAUTA

A reunião teve início com a apresentação e ajustes nas telas dos referidos casos de uso.

Foi definido que a forma de acesso para as funcionalidades Manter Assunto e Manter Palavras-chaves deve ser a partir do menu Configurações -> Gerenciar Assunto, apresentar os sub-menus Assunto e Palavras-chaves.

As regras de negócio definidas foram:

O sistema deverá validar os assuntos que forem informados para cada palavra-chave e não permitir o cadastramento de palavras-chaves iguais para o mesmo assunto.

Entretanto, as palavras-chave podem ser cadastradas em mais um assunto, desde que o assunto seja diferente.

Para as interfaces de tela, o sistema deverá manter a ordem das colunas das palavras-chave, apresentando em cada linha as palavras-chaves separadas por assunto. Desta forma, será possível visualizar todos os assuntos relacionados a uma mesma palavra-chave para que possa ser filtrado em uma consulta.

As colunas devem ser dinâmicas, ou seja, ao clicar em uma coluna a tabela deverá ser ordenado em ordem alfabética (crescente ou decrescente).

Foram identificadas as seguintes alterações na tela do Caso de Uso Manifestação em Análise:

* Verificar a possibilidade de apresentar Hint referente à descrição do Assunto selecionado na tela de análise.
* Todos os campos devem ser obrigatórios na tela de Classificação, exceto palavras-chave. A validação dos campos obrigatórios deverá ser realizada somente na aba Classificação.

A próxima reunião ficou agendada para quinta 18/09 às 14:30hs.

# PONTOS DE AÇÃO

| **Ação** | **Responsável** | **Prazo** |
| --- | --- | --- |
| Encaminhar o protótipo contendo as telas das iterações 06 para validação e iterações 07 e 08 para análise. | Maria Luiza | 18/08 |

# PARTICIPANTES E AUTENTICAÇÃO

| **Participante** | **Lotação** | **E-mail** | **Assinatura** |
| --- | --- | --- | --- |
| Tatiana Aparecida Estanislau de Souza Pessoa | Ouvidoria | estanisl@stj.jus.br |  |
| Dalila Taís Miguel de Souza ‎ | Ouvidoria | dalila@stj.jus.br |  |
| Deusdete Paixão | STJ | deusdete@stj.jus.br |  |
| Maria Luiza Castro Passini | CTIS | maria.passini@ctis.com.br |  |
| Rayanne Cristinne Felicio | CTIS | rayanne.felicio@ctis.com.br |  |