# INFORMAÇÕES GERAIS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | 30/09/2014 | **Horário** | Das 14:30hs às 15:30hs | **Local** | Ouvidoria |
| **Autor:** | Rayanne Cristinne Felício | | | **Revisor:Data:** |  |

# OBJETIVO DA REUNIÃO

A reunião teve como objetivo a definição da fase de desenvolvimento do sistema e o planejamento da construção.

# PENDÊNCIAS DE REUNIÕES ANTERIORES

Não se aplica.

# PAUTA

A reunião teve início com o gerente de projetos Carlos Gurgel explicando sobre a fase de desenvolvimento do projeto. Ele ressaltou sobre as alterações que ocorreram no modelo de dados durante a fase de elaboração implicando conseqüentemente na fase de construção do projeto.

O Sr° Leonardo Rocha explicou que o contrato está sendo avaliado pelo STJ e questionou ao Sr° Carlos Gurgel qual o prazo para que o Sistema fosse entregue completo a Ouvidoria.

O Sr° Carlos Gurgel disse que o prazo plausível para término do Sistema de acordo com a quantidade de pontos de função estimada para o projeto e execução do desenvolvimento seria em Março/2015.

Logo após, o Sr° Richard(preposto do contrato) explicou os motivos do prazo extenso para o desenvolvimento. Devido estarem envolvidas nesse processo outras duas fábricas, que são: a fábrica de testes que verifica a qualidade da documentação do projeto e o Sistema entregue e a fábrica de métricas que realiza a aferição dos pontos de função exigindo dessa forma um maior tempo para realização dos testes e contagem dos pontos de função.

A Ouvidoria questionou o prazo informado como entrega final do Sistema, pois logo no inicio do projeto a data que foi informada para entrega do Sistema seria 20 de agosto de 2014, a qual não foi cumprida.

As alternativas que foram propostas para que o Sistema seja entregue antes seriam: redução de escopo ou reduzir o prazo acordado para o desenvolvimento a partir de uma cláusula prevista em contrato que prevê a diminuição do prazo de desenvolvimento com o aumento proporcional do valor cobrado sobre o valor previsto para o Sistema.

O Sr° Antônio Mattoso ressaltou que com a redução do escopo do projeto é importante verificar a usabilidade do Sistema após a redução para que não seja entregue um produto que não seja funcional e com falhas.

A Ouvidoria concordou em revisar as funcionalidades para verificar quais poderiam ser entregues em uma segunda versão do Sistema e definiu que o prazo máximo para entrega do Sistema com a redução do escopo é até o final do ano.

A próxima reunião ficou definida para o dia 02/10 para análise do escopo do projeto.

# PONTOS DE AÇÃO

| **Ação** | **Responsável** | **Prazo** |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

# PARTICIPANTES E AUTENTICAÇÃO

| **Participante** | **Lotação** | **E-mail** | **Assinatura** |
| --- | --- | --- | --- |
| Tatiana Aparecida Estanislau de Souza Pessoa | Ouvidoria | estanisl@stj.jus.br |  |
| Dalila Taís Miguel de Souza ‎ | Ouvidoria | dalila@stj.jus.br |  |
| Antonio Matoso Filho | STJ | ‎matoso@stj.jus.br |  |
| Deusdete Alves Paixão | STJ | deusdete@stj.jus.br |  |
| Leonardo de Freitas Rocha | STJ | lfrocha@stj.jus.br |  |
| Tiago Henrique de Carvalho | CTIS | tiago.carvalho@ctis.com.br |  |
| Rayanne Cristinne Felício | CTIS | rayanne.felicio@ctis.com.br |  |
| Richard Moreno | CTIS | richard.moreno@ctis.com.br |  |
| Carlos Augusto Gurgel de Sousa | CTIS | carlos.gurgel@ctis.com.br |  |